**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 某慈善基金会的物资管理系统 | 小组编号 | 1 |
| 小组成员 | 刘栋泉 |  |  |
| 填报周期 | 2023年02月24日-2023年03月3日 | 项目整体状况 | h-Green |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
| h-Green | 工作进展顺利 |
| h-yellow | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
| h-red | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 | 明确系统范围 | 2023/03/12 | 进行中 |
| 项目概述 | 2023/03/12 | 进行中 |
| 明确及撰写功能性需求 | 2023/03/17 | 未启动 |
| 明确及撰写非功能性需求 | 2023/03/17 | 未启动 |
| 完善需求规格书 | 2023/03/17 | 未启动 |
| 2 | 概要设计 | 模型设计 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 用户界面设计 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 3 | 系统开发 | 建立系统数据库 | 2023/XX/XX | 未启动 |
|  | 用户端实现注册功能 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 5 | 用户端实现登录功能 | 2023/XX/XX | 未启动 |
|  | 用户端实现登出功能 | 2023/XX/XX | 未启动 |
|  | 用户端实现删除账号功能 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 6 | 用户端实现查看已创建的日程 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 7 | 用户端实现新建日程 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 8 | 用户端实现编辑已创建的日程 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 10 | 用户端实现显示统计信息 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 11 | 用户端实现日程内容查询 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 18 | 里程碑1 | 完成用户端所有基础核心功能 | 2023/XX/XX | 未启动 |
| 20 | 里程碑2 | 完成用户端所有基础核心功能，并编写设计文档 | 2023/XX/XX | 未启动 |

1. 工作计划执行情况 //已开始任务当前执行情况，每周增加新行即可，以前的不用删

// 此表中的任务N对应为上表中的第N个任务，每个子任务对应为上表中“子任务”格里面的任务细节

// 工作执行情况应是本周具体做的工作 //表中为样例

| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务1 需求分析** | | | |
| 明确系统范围 | 进行中（0%） | 2023/03/12 | 刘栋泉/ 进行中 |

1. 下周工作计划 //任务、子任务同上，工作任务为对子任务的详细说明 //表中为样例

| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| --- | --- | --- |
| **任务1 需求分析** | | |
| 项目概述 | 明确并撰写项目背景、项目目标、需求范围、总体框架、用户特点、设计约束。 | 刘栋泉 /2023/03/12 |
| 明确及撰写功能性需求 | 明确并撰写总体流程、角色定义、系统功能、功能描述。 | 刘栋泉 /2023/03/12 |
| 明确及撰写非功能性需求 | 明确并撰写软件需求和硬件需求。 | 刘栋泉 /2023/03/12 |